## Slide 1: Coachr
Heinisch, Bergman, Leunig,
Turon, Kloss, Poppe

## Slide 2: Inhalt
Produktbeschreibung
Pflichtenheft
Demo

## Slide 3: Produktbeschreibung
Für Trainer
  Verwalten von Spielern
  Planen von Trainingseinheiten

## Slide 4: Pflichtenheft – Use Cases

## Slide 5: Pflichtenheft - Systemübersicht

## Slide 6: Pflichtenheft - Datenmodell

## Slide 7: Pflichtenheft – CI – CD

## Slide 8: Pflichtenheft – Deployment Pipeline

## Slide 9: Demo

## Slide 10: Lessons Learned
Webtechnologien (HTML, CSS, Angular, Typescript)
Komponentenbasiertes Denkmuster
Hybride App Entwicklung
Flux-Umsetzung
Deployment - Prozesse

## Slide 11: Lessons Learned
Selbständiges Arbeiten hat funktioniert
Abhängigkeiten untereinander haben behindert
Meilensteine stärker einhalten -> Zeitknappheit zum Ende
Teams gleichmäßig besetzen

## Slide 12: Lessons Learned – State Managment
Viel Aufwand von Beginn an
Praktisch für Erweiterungen
Aufwand amortisiert sich

## Slide 13: Lessons Learned - Jenkins
+ Flexibel einsetzbar
+ Einfach zu installieren
+ Free to use
Schwer zu konfigurieren und einzurichten
Zusätzliche Kosten für potente Hardware

## Slide 14: Lessons Learned - Docker
Skalieren von Anwendungen leicht umsetzbar
Einheitliche Umgebungen können leicht weitergegeben werden
Frei zugänglich

## Slide 15: Lessons Learned – AWS
Sehr viele gute Tutorials zur Einarbeitung
Gute Performance
Viele verschiedene Produkte

## Slide 16: Lessons Learned – AWS
Benutzeroberfläche sehr kompliziert
Teuer
Einarbeitung schwierig

## Slide 17: Lessons Learned – Ionic
Sehr gut dokumentiert
Einfache Einarbeitung
APKs erstellen
Angular und NPM stehen zur Verfügung

## Slide 18: Vielen Dank!